Phần 1 – Đề xuất 2 cách gán nhãn

- Cách 1: Theo sở thích các bên liên quan: Ưu tiên hạng mục được Marketing, CSKH hoặc các bộ phận đề xuất. Cách này dễ thống nhất theo nhu cầu từng phòng ban nhưng dễ mang tính chủ quan.

- Cách 2: Theo giá trị và tính bắt buộc của bản phát hành: Must là hạng mục thiếu nó khiến bản phát hành không đạt mục tiêu hoặc vi phạm yêu cầu bắt buộc; Should và Could có thể trì hoãn; Won't không thực hiện trong bản phát hành này.

Phần 2 – So sánh

| Tiêu chí | Cách 1 | Cách 2 |
| --- | --- | --- |
| Khách quan khi nhiều bộ phận đề xuất | (–) Dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến chủ quan. | (+) Dựa trên tiêu chí và bằng chứng cụ thể. |
| Bảo vệ hạng mục bắt buộc như #1 | (–) Có thể bị xếp sau yêu cầu của phòng ban khác. | (+) Ưu tiên lỗi đang khiến khách bị thu sai tiền. |

Phần 3 – Áp dụng cách 2

1. Gán nhãn 6 hạng mục

| STT | Hạng mục | Nhãn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | Must | Cần sửa lỗi thu sai tiền khách trước khi phát hành. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Là chức năng cốt lõi để triển khai chương trình khuyến mãi. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | Should | Khách vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | Could | Không ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình khuyến mãi. |
| 5 | Chat với tài xế | Could | Khách vẫn có thể liên hệ qua điện thoại. |
| 6 | Giao diện trang trí chương trình khuyến mãi | Won't | Không ảnh hưởng đến khả năng áp mã và thanh toán; ưu tiên chức năng thiết yếu. |

Marketing muốn #6 là Must vì đúng dịp, nhưng tính đúng dịp không đồng nghĩa với bắt buộc. CSKH muốn #5 là Must, nhưng đã có phương án gọi điện thay thế.

2. Chốt phạm vi Sprint

| Hạng mục | Điểm | Nhãn |
| --- | --- | --- |
| #1 – Sửa lỗi cước | 2 | Must |
| #2 – Áp mã khuyến mãi | 2 | Must |
| #3 – Thanh toán RikkeiPay | 3 | Should |
| #4 – Hẹn giờ đặt xe | 3 | Could |
| #5 – Chat với tài xế | 3 | Could |
| #6 – Trang trí giao diện | 2 | Won't |

- Tổng điểm Sprint: 7 điểm, gồm #1, #2 và #3.

- Năng lực còn lại: 3 điểm; chưa đủ để thực hiện #4 hoặc #5.

- Tỷ lệ Must: \(\frac{4}{10}\times100\%=40\%\) năng lực Sprint.